Утвержден

совместным приказом Председателя

Агентства Республики Казахстан

по информатизации и связи

от 27 июля 2009 года № 324

Министра внутренних дел

Республики Казахстан

от 28 июля 2009 года № 285

План работ по изучению возможности интеграции информационных систем

Министерства внутренних дел Республики Казахстан

со шлюзом «электронного правительства»

| № | Мероприятия | Форма завершения | Период выполнения (поквартально) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования и анализ бизнес-процессов услуг МВД с рекомендациями и предложениями по их реализации в электронном виде. | Отчет об обследовании бизнес-процессов электронных услуг МВД. | 3 квартал 2009 года | АИС, МВД |
| 2 | Определение и предоставление в АИС стоимость доработки информационных систем МВД, задействованных в автоматизации услуг МВД. | Расчеты стоимости доработки информационных систем МВД для автоматизации услуг МВД. | 3 квартал 2009 года | МВД, АИС |
| 3 | Согласование входных и выходных форм услуг. | Входные и выходные формы услуг. | 3 квартал 2009 года | АИС, МВД |
| 4 | Разработка регламентов взаимодействия информационных систем МВД со шлюзом «электронного правительства». | Регламент взаимодействия информационных систем МВД со шлюзом «электронного правительства». | 3-4 квартал 2009 года | АИС, МВД |
| 5 | Разработка регламента оказания электронной услуги. | Регламент оказания электронной услуги. | 3-4 квартал 2009 года | МВД, АИС |
| 6 | Обеспечение доработки информационных систем МВД в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми шлюзом «электронного правительства». | Акт выполненных работ по доработке информационных систем МВД. | 3-4 квартал 2009 года | АИС, МВД |
| 7 | Проведение работ по интеграции информационных систем МВД с Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан. | Акт выполненных работ по интеграции информационных систем МВД с Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан. | 3-4 квартал 2009 года | АИС, МВД |
| 8 | Обеспечение доступа информационных систем МВД к шлюзу «электронного правительства» посредством единой транспортной сети государственных органов. | Акт выполненных работ по обеспечению доступа информационных систем МВД к шлюзу «электронного правительства» посредством единой транспортной сети государственных органов. | 2-4 квартал 2009 года | АИС, МВД |
| 9 | Тестирование работы интегрированных информационных систем МВД и шлюза «электронного правительства». | Протокол тестирования. | 3-4 квартал 2009 года | АИС, МВД |

Примечание:

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи